# Backlog do sistema EstoqueRevisao

Entregas pendências e evolução do produto

Este backlog organiza a evolução do EstoqueRevisao a partir do histórico, das funcionalidades e das regras de negócio. A base entregue é preservada como referência; trabalho aberto tem justificativa, prioridade sugerida, dependências e critérios de aceite. Capacidades fora do escopo ficam em descoberta antes de qualquer implementação.

A sequência recomendada começa pelas pendências de segurança documentadas e pela coerência da referência do sistema. Em seguida trata evidências, qualidade dos fluxos e capacidade de crescimento. Prioridades orientam a discussão do planejamento e não representam aprovação, prazo contratado ou atribuição a uma pessoa.

| Controle | Valor |
| --- | --- |
| Sistema | EstoqueRevisao |
| Identificador | BL ER 001 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 02 de outubro de 2026 |
| Referência | Branch develop e commit 8d512c0, com complementos locais até a etapa 63 |
| Base entregue | 24 registros DL agrupando capacidades e marcos concluídos |
| Trabalho aberto | 17 itens BL para refinamento e execução |
| Evolução de escopo | 6 itens BL em descoberta |

## Convenções de planejamento

Pendência registrada corresponde a dívida explícita na documentação. Proposta corresponde a uma necessidade derivada do comportamento ou do controle operacional e requer priorização. Descoberta corresponde a capacidade declarada fora do escopo, sem regra detalhada aprovada.

P0 é prioridade sugerida para proteção antes de maior exposição em produção; P1 protege continuidade e qualidade; P2 melhora escala ou uso; P3 depende de descoberta de produto. Os status desta edição são Concluído conforme documentação, A refinar e Em descoberta. Não há item marcado em execução ou prometido para uma data.

RN, F e AR referem-se ao documento oficial unificado emitido junto deste backlog. S1 a S10 identificam as fontes descritas ao final.

# 1 Visão do trabalho aberto

| ID | Entrega ou investigação | Prioridade | Natureza |
| --- | --- | --- | --- |
| BL01 | Definir origem confiável do IP atrás de proxy | P0 | Pendência registrada |
| BL02 | Limitar tentativas de login e refresh | P0 | Pendência registrada |
| BL03 | Aplicar cabeçalhos de segurança e cookie Secure | P0 | Pendência registrada |
| BL04 | Reconciliar documentação canônica | P1 | Proposta derivada |
| BL05 | Concluir decisão sobre fotos residuais da limpeza | P1 | Pendência registrada |
| BL06 | Conciliar evidências órfãs de forma recorrente | P1 | Pendência registrada |
| BL07 | Ampliar testes de interação e regressão visual | P1 | Pendência registrada |
| BL08 | Dividir bundle do frontend por rotas | P2 | Pendência registrada |
| BL09 | Extrair telas remanescentes de App.tsx | P2 | Pendência registrada |
| BL10 | Evoluir CSV para processamento em streaming | P2 | Pendência registrada |
| BL11 | Disponibilizar exportação CSV na interface | P2 | Proposta derivada |
| BL12 | Usar busca remota progressiva nos seletores | P1 | Pendência registrada |
| BL13 | Completar configuração de produtos legados existentes | P2 | Pendência condicional |
| BL14 | Definir retenção e consulta geral de auditoria | P1 | Pendência registrada |
| BL15 | Formalizar recuperação conjunta de banco e evidências | P1 | Proposta operacional |
| BL16 | Descobrir notificações externas | P3 | Fora do escopo |
| BL17 | Descobrir reversão de cadeia de operações | P3 | Fora do escopo |
| BL18 | Descobrir perfis e permissões personalizados | P3 | Fora do escopo |
| BL19 | Descobrir análises avançadas | P3 | Fora do escopo |
| BL20 | Definir transformação específica do Varejo | P3 | Fora do escopo |
| BL21 | Definir mapa físico de armazenagem | P3 | Fora do escopo |
| BL22 | Corrigir origem CORS do login publicado se ainda divergente | P0 | Pendência registrada |
| BL23 | Conciliar linhas pendentes da importação do catálogo | P1 | Pendência registrada |

BL01 a BL15, BL22 e BL23 estão A refinar; BL16 a BL21 estão Em descoberta. A fila não repete revisão, estorno, gestão de usuários ou renovação automática de sessão como novas funcionalidades: essas capacidades já foram entregues.

# 2 Base entregue de acesso e estoque

Status dos registros abaixo: Concluído conforme documentação. A referência indica a evidência de entrega; não representa uma nova execução de testes ou homologação desta edição.

| ID | Capacidade concluída | Evidência e vínculo |
| --- | --- | --- |
| DL01 | Fundação modular, login, autorização, logs, auditoria e health | S1 etapas 01 e 02; F01 e AR01 a AR03 |
| DL02 | Produtos, conversões, locais e saldo por posição | S1 etapas 02 e 03; F03 a F05 |
| DL03 | Interface mobile-first e componentes compartilhados | S1 etapa 04; S2 Experiência de uso; RN46 |
| DL04 | Entrada externa e histórico de movimentação | S1 etapa 05; F10 e RN34 |
| DL05 | Saída externa com débito condicionado | S1 etapa 06; RN35 e AR07 |
| DL06 | Transferência interna com preservação de quantidade | S1 etapas 07 e 09; RN36 |
| DL07 | Revisão com destinos por item | S1 etapa 08; RN37 |
| DL08 | Cancelamento com estorno integral | S1 etapa 10; F13 e RN39 a RN40 |
| DL09 | Relatórios filtráveis e endpoints CSV | S1 etapas 12 e 13; F15 e RN44 |
| DL10 | Lotes operacionais, variantes e aceite de validade | S1 etapa 22; RN10 a RN13 |
| DL11 | Envios, reservas, aceite, recusa e observações | S1 etapas 23 e 25; RN20 a RN26 |

## Invariantes da base

O planejamento preserva saldo não negativo, efeitos integrais, quantidade inteira, idempotência, histórico imutável, foto privada e autorização no backend. Um item novo não pode oferecer edição ou exclusão física de operação confirmada nem ampliar setor por uma decisão somente da interface.

Origem: S3 Princípios gerais, Regras comuns das movimentações, Envios entre setores e Histórico e auditoria. Referência consolidada: RN01, RN15 a RN19, RN23 a RN25 e AR07 a AR11.

# 3 Base entregue de evolução operacional

| ID | Capacidade concluída | Evidência e vínculo |
| --- | --- | --- |
| DL12 | Gestão visual de usuários e modo administrativo | S1 etapas 26 e 27; F02 e RN01 a RN03 |
| DL13 | Desmontagem de FD e CX para UN | S1 etapa 28; F12 e RN38 |
| DL14 | Fotos privadas, conferência e múltiplas evidências | S1 etapas 31, 32 e 48; F07 e RN25 |
| DL15 | PCP transversal e execução administrativa | S1 etapa 33 e registros individuais; F14 e RN42 |
| DL16 | Gramatura dos produtos UN | S1 etapa 34; RN08 |
| DL17 | Separação imediata, destinos dinâmicos e entrada líquida visível | S1 separação e etapas 48 e 49; RN30 a RN33 |
| DL18 | Códigos públicos, filhos, cancelamento de envio e histórico unificado | S1 etapas 44 a 46 e registros individuais; RN17, RN22 e RN41 |
| DL19 | Montagem de embalagens no envio para Expedição | S2 Envios entre setores; S4 montagem; RN28 a RN29 |
| DL20 | Administradores de área, preferências e presença recente | S1 administradores de área e etapa 52; RN01, RN05 e RN06 |
| DL21 | Refresh automático, sessão de 14 horas e situação de carregamento | S5; S1 etapa 56; RN04 e RN27 |
| DL22 | Origem externa da entrada manual e limpeza excepcional de testes | S6 e S7; RN34 e controles operacionais |
| DL23 | Importação pontual dos 10.944 produtos válidos e seus vínculos | S8; RN07 a RN09; sem nova API de importação |
| DL24 | Recuperação do acesso administrativo pela gestão existente | S9; RN03 e AR11; sem alteração de regra funcional |

## Pendências antigas já superadas

Renovação transparente do acesso já foi entregue na etapa 54. Administração visual de usuários já existe; a dívida remanescente é personalização de perfis e política de auditoria. Cancelamento e revisão também já estão disponíveis. Essas diferenças devem ser corrigidas no histórico pelo BL04.

## Limite da manutenção excepcional

A limpeza de testes de 02 de outubro de 2026 foi manutenção excepcional com backup, simulação e execução transacional registrados. Não cria uma função de apagar movimentos em operação. As fotos foram preservadas e a decisão sobre os objetos é BL05. A conclusão do marco de banco não significa conclusão da limpeza do storage.

# 4 Segurança de acesso

## BL01 Origem confiável do IP atrás de proxy

Prioridade P0. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Nenhuma; antecede BL02. Perfil técnico relacionado Backend e infraestrutura, a designar no planejamento.

Como administrador, preciso que o IP usado em auditoria e proteção de acesso reflita a cadeia de proxy confiável, para evitar falsificação por cabeçalho fornecido pelo cliente. A coleta atual lê X-Forwarded-For diretamente.

Critérios de aceite

Política de proxies confiáveis é definida para o ambiente de publicação e aplicada à resolução de IP.

Cabeçalho enviado por cliente sem proxy confiável não substitui o endereço de origem aceito; teste cobre acesso direto, proxy autorizado e cabeçalho forjado.

Auditoria e proteção de acesso usam a mesma origem resolvida; configuração e procedimento de publicação são documentados.

Fonte S1 Origem externa da entrada manual e revisão de segurança; S6; S4 Autenticação e autorização. Rastreabilidade AR11. Não altera permissão, saldo ou conteúdo de movimentos.

## BL02 Limitação de tentativas de autenticação

Prioridade P0. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência BL01 para usar IP como chave confiável.

Como administrador, preciso limitar tentativas repetidas de login e refresh, para reduzir abuso sem bloquear indevidamente usuários legítimos. Atualmente não há limitação documentada nesses endpoints.

Critérios de aceite

Limites, janela, chaves de identificação, resposta de bloqueio e comportamento em múltiplas instâncias são definidos antes da implementação.

Login e refresh acima do limite recebem resposta controlada; expiração da janela permite nova tentativa válida, sem revelar se uma conta existe.

Testes cobrem rajada, limites independentes, recuperação, IP forjado e refresh legítimo; logs não contêm senha, cookie ou token.

Fonte S1 revisão de segurança; S6; S4 Autenticação e autorização. Rastreabilidade F01, RN04 e AR11. Valores de limite não estão fixados nesta edição.

# 5 Proteções HTTP e referência canônica

## BL03 Cabeçalhos de segurança e cookie Secure

Prioridade P0. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Configuração de HTTPS e origem da aplicação documentadas.

Como administrador, preciso de cabeçalhos de proteção e cookie de autenticação seguro em produção, mantendo câmera, fotos privadas e navegação funcionais. A documentação registra endurecimento pendente e Secure configurável.

Critérios de aceite

Conjunto de cabeçalhos e política de conteúdo são definidos para as origens efetivamente usadas e aplicados às respostas da aplicação.

Produção exige AUTH_COOKIE_SECURE true por validação ou controle equivalente documentado; refresh mantém HttpOnly e SameSite Strict.

Testes confirmam cabeçalhos e atributos do cookie, login e refresh, câmera em HTTPS e carregamento autorizado de fotos, sem exposição de segredos.

Fonte S6; S4 Autenticação e autorização e Frontend. Rastreabilidade RN04, RN25, AR09 e AR11. A política exata depende do refinamento; não se presume uma proteção já instalada.

## BL04 Reconciliar os documentos canônicos

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Proposta derivada de divergências. Dependência Nenhuma.

Como responsável pela manutenção, preciso de orientações consistentes sobre banco, destinos de revisão, sessão e acesso, para não recuperar regras substituídas durante desenvolvimento. Esta entrega unificada já consolida as definições atuais; os arquivos canônicos precisam receber a mesma atualização.

Critérios de aceite

Arquitetura e histórico descrevem Supabase Session pooler como banco operacional e Docker somente para testes isolados.

Regras de revisão usam destinos dinâmicos e a dívida antiga de refresh é marcada como resolvida pela etapa 54.

Perfis, navegação e marcos recentes são alinhados à branch de referência; links, versão e fontes são revisados sem excluir evidências históricas.

Fonte S1 Decisões consolidadas, Decisões substituídas e Dívidas; S2; S3 Revisar produtos; S4 Configuração e PostgreSQL; S5. Rastreabilidade RN04, RN14, RN33 e AR12. A aprovação gerencial da referência, se exigida pela organização, é registrada por responsável identificado, sem presumir aprovação nesta emissão.

# 6 Evidências e continuidade operacional

## BL05 Decisão sobre fotos preservadas após a limpeza

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Manifesto e inventário da manutenção de 02 de outubro de 2026.

Como administrador, preciso decidir o destino das evidências de testes preservadas no bucket, usando o inventário e a política aplicável. O relatório registra 22 objetos preservados, 21 referências anteriores e um objeto sem referência; a decisão não foi executada como parte da limpeza de banco.

Critérios de aceite

Inventário atual é conciliado com manifesto histórico, referências ativas e eventual política de preservação; nenhuma contagem antiga é assumida como contagem atual.

Lista concreta de objetos elegíveis e objetos a preservar é revisada e aprovada pelo responsável antes de qualquer remoção.

Se houver remoção autorizada, ela usa API ou Dashboard do Storage, com registro dos resultados e verificação de evidências preservadas; não usa DELETE em storage.objects.

Fonte S7, último parágrafo. Rastreabilidade RN25 e AR10. Este backlog não autoriza execução de exclusão.

## BL06 Conciliação recorrente de evidências órfãs

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Política de preservação e classificação de BL05 como referência.

Como responsável pela operação, preciso detectar fotos sem referência após falhas entre upload e confirmação, para controlar armazenamento preservando evidências válidas. A compensação atual cobre rejeição e rollback, mas interrupção abrupta pode deixar órfãos.

Critérios de aceite

Rotina compara objetos privados com primeira foto e fotos adicionais dos itens, classificando candidatos sem alterar dados.

Janela de segurança e proteção de uploads em andamento são definidas; primeira execução gera relatório de simulação e não apaga objeto ainda referenciado.

Remoção, quando autorizada pela política, registra objeto e resultado e permite verificar que envios confirmados, recusados ou cancelados continuam com fotos acessíveis.

Fonte S4 Transações, concorrência e integridade e Storage. Rastreabilidade RN25 e AR10. Agendamento, frequência e mecanismo de recuperação devem ser definidos no refinamento.

# 7 Qualidade dos fluxos e tamanho do frontend

## BL07 Testes de interação e regressão visual

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Ambiente de testes com dados controlados e banco descartável separado.

Como operador, preciso que mudanças mantenham os fluxos críticos utilizáveis em celular e desktop. A documentação registra cobertura incompleta de interação em DOM e regressão visual.

Critérios de aceite

Matriz cobre login e expiração, escolha de produto e lote, confirmação de validade, envio com fotos, recebimento, separação, revisão e PCP nos modos autorizados.

Testes verificam duplo clique, erro, vazio, carregamento, teclado e redução de movimento, incluindo viewport de 320 px e modal com teclado mobile.

Cenários de saldo e concorrência pertinentes permanecem em PostgreSQL isolado; evidências automatizadas acompanham a mudança sem usar banco operacional.

Fonte S1 Registro da etapa 13 e Dívidas; S2 Experiência de uso; S4 Testes e critérios de mudança. Rastreabilidade RN01, RN13, RN23, RN32, RN38, RN42 e RN46. A matriz deve crescer por risco, sem exigir cobertura total fictícia.

## BL08 Divisão do bundle por rotas

Prioridade P2. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Baseline de tamanho e desempenho; BL07 é proteção recomendada.

Como operador em conexão limitada, preciso carregar o fluxo que vou usar com menos código inicial. O histórico registra bundle principal acima de 500 kB minificado; essa medida é histórica e exige medição atual antes da meta.

Critérios de aceite

Baseline registra tamanho atual, rotas e condições de medição; a meta de redução é acordada antes da implementação.

Rotas elegíveis são carregadas sob demanda, com estado de carregamento e erro recuperável, sem acesso indevido a páginas restritas.

Build comprova a divisão dos artefatos e a redução acordada; navegação, sessão e fluxos protegidos permanecem funcionais.

Fonte S1 Dívidas e próximos limites conhecidos. Rastreabilidade F16 e AR01 a AR05. Não implica mudança de arquitetura para microserviços.

# 8 Manutenção do frontend e exportação em escala

## BL09 Extração incremental da aplicação principal

Prioridade P2. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Mapeamento das telas remanescentes; BL07 é proteção recomendada.

Como desenvolvedor, preciso separar telas e responsabilidades concentradas em App.tsx, para reduzir o impacto das alterações. A extração deve seguir os componentes e módulos existentes.

Critérios de aceite

Inventário identifica as telas e responsabilidades ainda concentradas; a primeira entrega escolhe um conjunto concreto e verificável.

Telas são extraídas preservando navegação, props, estado necessário e cliente da API; não há mudança implícita de autorização ou regra de saldo.

Build, lint e testes pertinentes passam; comportamento dos fluxos extraídos é comparado com a base e a documentação é atualizada.

Fonte S1 Dívidas. Rastreabilidade AR03 a AR05 e RN46. Escopo de cada extração deve ser pequeno o suficiente para revisão independente.

## BL10 CSV em streaming

Prioridade P2. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Massa representativa de volume; autorização e filtros existentes preservados.

Como usuário autorizado, preciso exportar grandes conjuntos filtrados sem consumo de memória proporcional ao arquivo completo. Hoje CSV é processado em memória.

Critérios de aceite

Benchmark define volume de referência, limite de memória e critérios de duração; memória deixa de crescer proporcionalmente ao total de linhas exportadas.

CSV preserva filtros, escopo, cabeçalhos, unidades, campos históricos, produto de origem e resultado, excluindo canceladas dos totais válidos quando aplicável.

Cancelamento da conexão e erro interrompem processamento e liberam recursos; teste compara conteúdo e contagem com o contrato anterior em amostra controlada.

Fonte S1 Dívidas; S3 Consultas e relatórios. Rastreabilidade F15, RN44 e AR04. Streaming não cria relatório ou saldo paralelo.

# 9 Exportação na interface e seleção de registros

## BL11 Interface de exportação CSV

Prioridade P2. Status A refinar. Natureza Proposta derivada de funcionalidade disponível somente na API. Dependência Endpoints CSV existentes; BL10 é condicionante se o volume exigir streaming.

Como usuário de relatórios, quero baixar os dados correspondentes aos filtros atuais, para usar as consultas fora da aplicação sem construir requisições manualmente.

Critérios de aceite

Ação Exportar aparece somente com a mesma autorização da consulta e usa os endpoints existentes de movimentos, revisões e estoque.

Exportação usa filtros atuais e remove paginação, com nome de arquivo, estados de carregamento e erro, sem recalcular totais no navegador.

Cenários validam arquivo vazio, muitos resultados, caracteres acentuados, sessão expirada e tentativas de acesso fora do setor; conteúdo corresponde à consulta filtrada.

Fonte S2 Relatório de movimentações, Relatório de revisões e Relatório de estoque e validades; S3 Consultas e relatórios. Rastreabilidade F15 e RN44. A proposta não cria dashboard analítico.

## BL12 Busca remota progressiva nos seletores

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Contrato de busca e paginação dos endpoints de cada seletor.

Como operador, preciso localizar produtos e posições em bases maiores que o limite inicial da lista, mantendo código e descrição sincronizados e a posição exata visível. O catálogo de 10.944 produtos registrado na etapa 61 torna essa verificação prioritária.

Critérios de aceite

Seletores afetados são inventariados e passam a consultar ou paginar remotamente, permitindo localizar registro além dos primeiros 100.

Respostas antigas da digitação são descartadas; seleção preserva produto, variante de validade, local e saldo, sem exibir opções de outro escopo.

Testes cobrem acentos, pesquisa por código e descrição, teclado, toque, carregamento, erro e bases extensas, mantendo ordenação de Lata Boa onde já prevista.

Fonte S1 Dívidas; S2 Cadastro de produtos, Envios e Experiência de uso; S8 volume do catálogo. Rastreabilidade F03 a F06 e RN15, RN46. Busca não pode agregar variantes distintas silenciosamente.

# 10 Dados legados e auditoria

## BL13 Configuração dos produtos legados existentes

Prioridade P2. Status A refinar. Natureza Pendência condicional. Dependência Inventário atual; a limpeza de testes pode ter eliminado os registros antes citados.

Como gestor de produtos, preciso completar prazo, gramatura UN e vínculos ou fatores de embalagens que ainda estejam ausentes, sem inventar dados históricos.

Critérios de aceite

Consulta identifica apenas produtos atualmente pendentes e classifica os campos ausentes; sem pendências, o item é encerrado com evidência sem alteração de dados.

Valores são informados por operador responsável e validados pelas regras de unidade, fator, gramatura e bloqueio de mudança após lote.

Configuração completa permite novos fluxos compatíveis; lotes, snapshots e movimentos antigos permanecem iguais, sem retropreenchimento especulativo.

Fonte S1 Dívidas; S3 Produtos e conversões; S7 contexto da limpeza. Rastreabilidade RN07 a RN11 e AR06. Ausência de snapshot antigo não pode ser corrigida com o cadastro atual.

## BL14 Retenção e consulta geral de auditoria

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Decisão de governança sobre prazo, acesso e preservação; nenhuma política é presumida.

Como administrador, preciso consultar a trilha relevante e gerir seu crescimento conforme uma política explícita. Já há auditoria persistente, log de produtos e eventos de envio; a consulta geral e a política de retenção permanecem pendentes.

Critérios de aceite

Política define classes de eventos, prazo, responsáveis, acesso, preservação e tratamento de exceções, antes de qualquer descarte.

Consulta geral, se aprovada, tem filtros, paginação e autorização, sem senha, token, segredo ou ampliação indevida de dados expostos.

Testes verificam integridade de eventos, escopo de consulta e projeções; não há endpoint de edição ou exclusão operacional de auditoria.

Fonte S1 Dívidas; S3 Histórico e auditoria e Execução administrativa PCP; S4 Logs, auditoria e dados sensíveis. Rastreabilidade RN41 e AR11. Retenção eventual usa processo aprovado, não alteração retroativa do histórico.

# 11 Recuperação e preparação do planejamento

## BL15 Recuperação conjunta de banco e evidências

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Proposta operacional. Dependência Inventário dos artefatos de backup e política de armazenamento privado.

Como responsável pela continuidade, preciso restaurar banco e referências de fotos de forma consistente em um ambiente isolado. O relatório de manutenção registra backup validado e manifesto de evidências, mas não define uma rotina completa de recuperação recorrente do produto.

Critérios de aceite

Procedimento define escopo, frequência, custódia, objetivos de recuperação e responsabilidades, sem incluir credenciais no documento.

Exercício em ambiente descartável restaura backup e verifica migrations, configurações, relacionamentos, saldo e correspondência das fotos privadas preservadas.

Resultado registra tempo, perdas ou lacunas e ações necessárias; exercício não altera banco operacional nem publica evidências.

Fonte S7 backup e manifesto; S4 Configuração e PostgreSQL. Rastreabilidade AR06, AR10 e AR12. Frequência e objetivos de recuperação são decisões de planejamento, não números inventados nesta edição.

## Preparação de cada item antes da execução

O refinamento identifica responsável real, contexto afetado, contrato ou regra alterada, dados de validação e dependências bloqueadoras. Metas quantitativas são medidas e acordadas antes da implementação. A equipe pode dividir um item amplo sem perder seu identificador pai e a rastreabilidade às fontes.

Itens condicionais, como BL13, começam por diagnóstico. Se a necessidade não existir na base atual, a equipe registra a evidência e encerra o item. Pendências históricas não devem provocar migrações ou alterações desnecessárias.

# 12 Login publicado e pendências do catálogo

## BL22 Corrigir origem CORS do login publicado

Prioridade P0. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Acesso à configuração do backend publicado e verificação do diagnóstico atual.

Como usuário, preciso autenticar pelo frontend publicado quando a API está disponível. A etapa 63 identifica FRONTEND_URL com barra final, divergente do Origin do navegador, e registra correção pendente no Railway.

Critérios de aceite

Preflight e login no navegador são verificados novamente; se a correção já tiver sido aplicada, o item é encerrado com evidência, sem alteração desnecessária.

Persistindo a divergência, FRONTEND_URL publicado corresponde exatamente à origem sem barra final e a configuração é aplicada em nova publicação; ambiente local mantém suas URLs de desenvolvimento.

Navegador confirma login, consulta da conta e logout sem falha CORS; origem não permitida continua rejeitada e credenciais não aparecem em evidências ou logs.

Fonte S10, diagnóstico e correção pendente. Rastreabilidade F01, RN04, AR09 e AR12. Health 200 sozinho não satisfaz o aceite; o relatório não comprova deploy corretivo.

## BL23 Corrigir e conciliar linhas pendentes do catálogo

Prioridade P1. Status A refinar. Natureza Pendência registrada. Dependência Planilha de pendências, decisão sobre unidades fora do modelo e catálogo já importado.

Como gestor de produtos, preciso corrigir as 1.039 linhas excluídas da importação e cadastrar somente as que atenderem às regras. KG ou L, códigos inválidos, gramatura ausente, componentes sem cadastro e fatores divergentes exigem decisão ou correção consciente.

Critérios de aceite

Cada linha é revalidada com a fonte corrigida e classificada como elegível, ainda pendente ou dependente de mudança de escopo; motivos sobrepostos não são somados como linhas adicionais.

Código, gramatura, fator e vínculos são confirmados sem valores inventados; KG e L não são forçados para UN, FD ou CX nem cadastrados sem nova regra aprovada.

Carga complementar concilia códigos existentes, mantém regras, constraints e auditoria, valida simulação e resultado e não repete a carga integral de 10.944 produtos.

Fonte S8, Pendências da fonte. Rastreabilidade RN07 a RN09 e AR06 a AR08. A inclusão de novas unidades é decisão de produto separada, caso necessária.

# 13 Descoberta de notificações reversão e acesso

Os itens desta seção estão Em descoberta, com prioridade P3. São capacidades expressamente fora do escopo atual. Critérios abaixo encerram a descoberta, sem autorizar implementação ou definir novas regras de estoque.

## BL16 Notificações externas

Como operador, quero saber de uma pendência sem manter a aplicação aberta. Descoberta deve identificar eventos, destinatários e canal pretendido, política de preferência, privacidade, entrega e custo operacional. Deve diferenciar aviso interno já disponível de e-mail ou push.

Aceite da descoberta: catálogo de eventos e destinatários validado; canal e política de entrega escolhidos; proposta de contrato e impacto de infraestrutura aprovada para gerar itens de implementação.

Fonte S1 Dívidas; S3 Fora do escopo e Envios entre setores. Vínculo F06 e RN43. Dependência Decisão de produto e serviço de entrega, se necessário.

## BL17 Reversão automática de operações dependentes

Como administrador, quero avaliar a reversão de uma cadeia quando o saldo produzido já foi consumido. Hoje o estorno é integral e exige desfazer dependências primeiro; envio confirmado exige nova devolução.

Aceite da descoberta: regras definem quais dependências podem ser revertidas e ordem de execução; simulação mostra impacto completo, autorização e tratamento de saldo insuficiente; proposta preserva atomicidade, auditoria e vínculos setoriais antes de qualquer implementação.

Fonte S1 Dívidas; S3 Cancelamento e estorno e Fora do escopo. Vínculo RN24, RN39 e RN40. Dependência Modelo explícito de dependências e aprovação de nova regra de negócio.

## BL18 Perfis e permissões personalizados

Como administrador, quero avaliar combinações de acesso além dos perfis existentes. A gestão de contas atual apenas atribui perfis já cadastrados.

Aceite da descoberta: matriz de permissões e conflitos de setor validada; proteção do último administrador e da própria conta mantida; proposta define governança, auditoria e compatibilidade dos modos administrativos, com testes de autorização especificados.

Fonte S1 Dívidas; S3 Administração de usuários e Fora do escopo. Vínculo F02 e RN01 a RN03. Dependência Governança de identidade e autorização.

# 14 Descoberta de análises Varejo e armazenagem

## BL19 Dashboard e análises avançadas

Prioridade P3. Status Em descoberta. Como gestor, quero avaliar indicadores além das consultas operacionais existentes. Home operacional e relatórios de totais já existem; este item trata novas perguntas gerenciais.

Aceite da descoberta: perguntas de negócio, métricas, unidades, fonte e período definidos; protótipo validado com usuários; regra de cálculo e critérios de desempenho aprovados sem duplicar saldo ou somar unidades incompatíveis.

Fonte S1 Dívidas; S3 Fora do escopo; S2 Dashboard operacional. Vínculo F15, F16 e RN44. Dependência Definição dos indicadores e direitos de acesso.

## BL20 Transformação específica do Varejo

Prioridade P3. Status Em descoberta. Como responsável pelo Varejo, quero definir se há transformação de produto ou lote específica além da distribuição de revisão existente. A documentação atual não autoriza essa transformação adicional.

Aceite da descoberta: cenário de origem e resultado, fator, perdas, lote e datas definido; rastreabilidade, unidade e efeitos de estoque especificados; nova regra aprovada com exemplos e invariantes antes de gerar migrations ou endpoints.

Fonte S3 Fora do escopo. Vínculo RN10, RN16, RN37 e RN38. Dependência Decisão operacional sobre o processo do Varejo.

## BL21 Mapa físico detalhado de armazenagem

Prioridade P3. Status Em descoberta. Como operador, quero avaliar a localização física das mercadorias dentro dos locais lógicos existentes. Não há modelo de endereçamento físico definido nesta base.

Aceite da descoberta: hierarquia de endereços e relação com local lógico definidas; movimentação entre endereços e impacto na posição de saldo especificados; protótipo e regra de identificação validados sem conflitar com unicidade produto, variante e local.

Fonte S3 Fora do escopo. Vínculo F05, RN14 e RN15. Dependência Modelo operacional de armazenagem e validação com usuários.

# 15 Sequência sugerida e critérios de conclusão

| Ordem | Conjunto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | BL22 e BL01 a BL04 | Login publicado acessível, origem de IP confiável, proteção de autenticação, HTTP seguro e referência coerente |
| 2 | BL05 a BL07, BL12, BL14, BL15 e BL23 | Evidências e catálogo conciliados, seletores adequados à base, validação dos fluxos e continuidade |
| 3 | BL08 a BL11 e BL13 | Frontend mais leve e modular, exportação escalável e verificação dos legados |
| 4 | BL16 a BL21 | Descobertas aprovadas ou descartadas conforme valor e impacto |

BL02 depende da definição confiável de IP em BL01. BL06 depende de política de preservação e elegibilidade. BL11 pode ser entregue com endpoints atuais, mas volume significativo torna BL10 um pré-requisito operacional. BL08 e BL09 se beneficiam da cobertura BL07. Cada dependência é refinada antes da execução.

## Definição de pronto para iniciar

Problema e cenário concreto confirmados na base atual.

Critérios de aceite revisados, responsável designado e dependências resolvidas ou explicitamente aceitas.

Regra ou contrato afetado identificado e aprovação de produto obtida quando houver mudança de escopo.

Massa e ambiente de validação disponíveis, com banco descartável para testes destrutivos de integração.

## Definição de concluído

Critérios de aceite demonstrados com evidência proporcional ao risco.

Build, lint e testes pertinentes aprovados; transações, constraints e concorrência validadas quando afetadas.

Autorização, saldo não negativo, idempotência, histórico e privacidade das evidências preservados.

Migration e rollback incluídos quando aplicáveis, com proteção contra perda de dados.

Documentos canônicos e registro do histórico atualizados, e versão do documento formal revisada quando necessária.

Itens de descoberta terminam com decisão registrada e requisitos aprovados ou descarte justificado. Não se marcam como implementação entregue. Datas, estimativas e responsáveis devem ser definidos pela equipe depois do refinamento; não foram inferidos de números antigos de testes ou commits.

# 16 Fontes e rastreabilidade do backlog

| Fonte | Documento | Uso |
| --- | --- | --- |
| S1 | documentos/HISTORICO.md | Entregas, dívidas, decisões substituídas e política de próximas etapas |
| S2 | documentos/FUNCIONALIDADES.md | Comportamento disponível e lacunas de interface |
| S3 | documentos/REGRAS_NEGOCIO.md | Invariantes, restrições e capacidades fora do escopo |
| S4 | documentos/ARQUITETURA.md | Dependências técnicas, segurança, armazenamento e qualidade |
| S5 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_54_SESSAO_E_FORMULARIOS_MOBILE.md | Refresh automático e limite de sessão já entregues |
| S6 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_57_ORIGEM_ENTRADA_REVISAO_SEGURANCA.md | Pendências de segurança e entrada manual atual |
| S7 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_60_LIMPEZA_BANCO_PRODUCAO.md | Manutenção concluída, backup e decisão separada sobre fotos |
| S8 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_61_IMPORTACAO_PRODUTOS.md | Catálogo importado e linhas excluídas para correção |
| S9 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_62_RECUPERACAO_ADMIN.md | Recuperação do acesso administrativo já realizada |
| S10 | documentos/relatorios/RELATORIO_ETAPA_63_DIAGNOSTICO_LOGIN_PUBLICADO.md | Origem CORS divergente e correção registrada como pendente |

## Leitura das evidências

Etapas históricas confirmam a entrega descrita naquele momento. Medidas de bundle, contagens de testes ou inventários anteriores não são métricas atuais. O refinamento deve medir o estado presente antes de definir metas ou executar correções.

Registros arquivados não prevalecem sobre os documentos canônicos. Decisões mais recentes de sessão, Supabase e destinos dinâmicos substituem trechos antigos; BL04 trata a atualização desses trechos na fonte.

O relatório da etapa 60 foi incorporado como complemento local recente. Seu inventário serve de ponto de partida para BL05 e BL15, e não como autorização para apagar dados. Contas e credenciais não são reproduzidas no backlog.

## Atualização do planejamento

A cada revisão, registrar versão, data, itens incluídos ou encerrados, responsável pela decisão e evidência. Manter IDs de itens mesmo quando divididos. Prioridade pode mudar conforme impacto e volume observados, preservando as razões da mudança.

As propostas BL04, BL11 e BL15 são derivadas das fontes e precisam ser priorizadas. BL13 é condicional à existência atual de produtos legados pendentes, distinta das linhas não importadas de BL23. BL22 exige confirmar se a configuração já foi corrigida depois do diagnóstico. BL16 a BL21 exigem aprovação de novas regras e escopo antes de implementação. Os demais itens refletem pendências explicitamente documentadas.